

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.11.2019 №541

Об утверждении муниципальной программы «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2020-2022 годов» (в редакции постановления от 26.02.2020г. №77)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. №458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», в целях повышения уровня газификации населенных пунктов Лежневского муниципального района, Администрация Лежневского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2020-2022 годов» (приложение 1).

**Глава Лежневского**

**муниципального района П.Н.Колесников**

Приложение № 1 к постановлению Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период

2020-2022 годов»

Срок реализации программы:

2020-2022 годы

(год начала реализации - год окончания реализации)

Администратор программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

**1. Паспорт муниципальной программы**

**Лежневского муниципального района Ивановской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2020-2022 годов | | | | |
| Срок реализации МП | 2020-2022 | | | | |
| Администратор МП | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | | | | |
| Исполнители МП | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района (далее- Комитет), Управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лежневского  муниципального района (далее Управление) | | | | |
| Цель МП | Повышение уровня газификации Лежневского муниципального района Ивановской области природным газом | | | | |
| Задачи реализации МП | Выравнивание обеспеченности населения Лежневского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры | | | | |
| Целевые показатели МП\* | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов 38,72 км, газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры) 536 ед. | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований |  | На весь период | В том числе: по годам | | |
| 2020 |  |  |
| Всего, (тыс.руб) в т.ч. | 115648,66 | - |  | Всего, (тыс.руб) в т.ч. |
| -областной бюджет | 109866,23 | - |  | -областной бюджет |
| -бюджет района | 5782,43 | - |  | -бюджет района |

\*-показатель достигается при условии финансирования за счет средств областного и местного бюджетов

Анализ состояния газификации и проблемы дальнейшего развития.

По состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации Лежневского муниципального района Ивановской области характеризуется следующими показателями:

* уровень газификации природным газом в целом по району составляет 62,8%;
* из 132 населенных пунктов района природный сетевой газ имеется в 36;

-не все населенные пункты Лежневского муниципального района обеспечены сетевым природным газом.

Недостаточный уровень газификации природным газом Лежневского района ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность региона, уменьшает его инвестиционную привлекательность. Увеличение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку района и региона в целом.

Схемой газификации Лежневского района Ивановской области предусмотрено:

* строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления для газификации населенных пунктов Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы.

Задачей муниципальной программы является выравнивание обеспеченности населения Лежневского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры. Для этого необходимо:

* продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным территориям района;
* строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и удовлетворения потребностей населения в природном газе;
* решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве основного вида топлива, а также перевод жилья на индивидуальное газовое отопление;
* удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 3.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | |
| 2020 год | 2021год | 2022год |
| 1 | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области(4 очередь д.Дориха, д. Яковлево) |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  | 3,74\* |  |
| 1.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  | 28\* |  |
| 2 | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь д. Мальчиха) |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  | 2,18\* |  |
| 2.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  | 16\* |  |
| 3 | «Газификация д.Дюпово, д. Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д. Яманово, д.Колышкино, д.Павелково Лежневского муниципального района Ивановской области» (1 этап д.д.Дюпово, Волково, Быковка) |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  | 10,3\* |  |
| 3.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  | 70\* |  |
| 4 | «Газификация д.Дюпово, д. Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д. Яманово, д.Колышкино, д.Павелково Лежневского муниципального района Ивановской области» (2 этап с.Воскресенское, д.д.Яманово, Колышкино, Павелково) |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  | 22,5\* |  |
| 4.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  | 422\* |  |

\*-показатель достигается при условии финансирования за счет средств областного и местного бюджетов

**4. Риски реализации муниципальной программы.**

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

2. Финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с недостатком денежных средств областного и местного бюджетов;

3. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

4. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

5. Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

**5. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы.** Таблица 5.1. (рубл.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Инвестицион- ного проекта | Срок исполнения, годы | Объем финан­сирова­ния,  руб. | В том числе: за счет | | | | | | | Ответствен  ные исполнители | Ожидаемые результаты |
| Областной бюд. | | | Местный бюд. | | | Внебюджетных источников |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Газификация д.Почевино, д.Яфаново,д.Плясуниха,д.Стояково, д.Мальчиха,д.Кузьмаденье,д.Яковлево,д.Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (4 очередь д.Дориха, д. Яковлево) | 2021 | 6160473,68 | - | 5852450 | - | - | 308023,68 | - | - | Комитет и Управление Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха,д .Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха  Лежневского  сельского поселения |
| 2 | Газификация д.Почевино, д.Яфаново,д.Плясуниха,д.Стояково, д.Мальчиха,д.Кузьмаденье,д.Яковлево,д.Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь д. Мальчиха) | 2021 | 3930324,21 |  | 3733808 |  |  | 196516,21 |  |  | Комитет и Управление Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха,д .Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха  Лежневского  сельского поселения |
| 3 | «Газификация д.Дюпово, д. Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д. Яманово, д.Колышкино, д.Павелково Лежневского муниципального района Ивановской области» (1 этап д.д.Дюпово, Волково, Быковка) | 2021 | 46569056,27 | - | 44240603,46 | - | - | 2328452,81 | - | - | Комитет и Управление Администра  ция Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дюпово, д.Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д.Яманово, д.Колышкино, д.Павелково Лежневского сельского поселения |
| 4 | «Газификация д.Дюпово, д. Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д. Яманово, д.Колышкино, д.Павелково Лежневского муниципального района Ивановской области» (2 этап с.Воскресенское, д.д.Яманово, Колышкино, Павелково) | 2022 | 58988808,79 | - | - | 56039368,35 | - | - | 2949440,44 | **-** | Комитет и Управление Администра  ция Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дюпово, д.Волково, д.Быковка, с.Воскресенское, д.Яманово, д.Колышкино, д.Павелково » Лежневского  сельского поселения |